### Спортивный комплекс с бассейном введут в этом году в Зеленограде

17.08.2021

«В Зеленограде в районе Старое Крюково, мкр. 9 возле площади Колумба идет строительство спортивного комплекса с бассейном для спортивной школы № 112 «Спутник» Москомспорта. В настоящее время завершен монтаж металлических конструкций ферм, идет устройство дренажа, а на легкоатлетическом ядре готовят основание для беговых дорожек. Также, приступили к отделке чаши бассейна и чистовой отделке помещений. Общая готовность объекта на текущий момент составляет около 45%, а готовность внутренних инженерных систем - 70%», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Спортивный комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности, проведения районных соревнований. В его состав войдут физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой и сектором для прыжковых дисциплин.

Здание спортивного комплекса – пятиугольное и будет состоять из трех этажей с подвальным этажом и техподпольем. Его общая площадь составит порядка 9400 квадратных метров.

В подземном этаже разместятся технические помещения; на 1-м этаже – вестибюль с гардеробом, помещения охраны, буфет, медицинский блок, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, гандбола с трибунами на 250 зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами, административные помещения, технические помещения, подсобные и вспомогательные помещения;

На 2-м этаже будут бассейн на шесть дорожек с раздевалками, зал сухого плавания, административные помещения, венткамеры, подсобные и вспомогательные помещения, а на 3-ем этаже - административные помещения, подсобные и вспомогательные помещения.

Также на территории предусмотрен гараж для уборочной техники. Возле спорткомплекса будет парковка на 18 машин.

«Рядом с будущим спорткомплексом расположен Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, а также детская юношеская школа олимпийского резерва №112. Одно из ее ведущих направлений – это футбол, поэтому, согласно проекту, современный комплекс позволит заниматься юным спортсменам любимым видом спорта», – добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/10185114.html

Управа района Матушкино города Москвы