С начала октября на капитальный ремонт переведены 13 лифтов в Матушкино
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В районе Матушкино продолжаются работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в жилых домах.
Как рассказал глава управы района Матушкино Антон Гущин, с начала октября на капитальную замену были остановлены 13 лифтов – 6 пассажирских лифтов в корпусе 403 (подъезды 1-6) и 7 грузовых лифтов в корпусе 456 (подъезды 1-7). Завершить работы в корпусе 403 планируется в середине ноября, а в корпусе 456 – в конце года.
Вместе с тем, на капитальном ремонте находятся 4 лифта в корпусе 237, 4 лифта в корпусе 107в, 2 лифта в корпусе 107г и 1 лифт в доме 5 на площади Юности. Часть из них уже запущена. Остальные будут запущены до середины ноября.
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