### В детской поликлинике 2 микрорайона продолжается капитальный ремонт

16.09.2024

16.09.2024

В детской городской поликлинике №105 рассказали о ходе проведения реконструкции филиала в корпусе 225а. Ремонтируемый объект посетили заведующая филиалом Лейла Бирюкова и депутат Мосгордумы Андрей Титов.

На 2 и 3 этажах поликлиники завершены работы по электрике, водоснабжению и водоотведению. Строители приступили к чистовой отделке помещений. Ведется монтаж дверей, светильников, поручней и плинтусов.

На 1 этаже завершаются работы по укладке настенной плитки, стеновых покрытий чистых помещений.

Фасадные работы выполнены на 70%. Рабочие отделывают цоколь гранитной плиткой. В чаше бассейна сделана новая гидроизоляция. Ведется укладка плитки. В скором времени начнутся работы по благоустройству территории.

Фото vk.com/public176542252

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/12567274.html

Управа района Матушкино города Москвы