### На фудкорте ТРЦ «Иридиум» завершено строительство антресоли

02.10.2024

02.10.2024

Торгово-развлекательный центр «Иридиум» на Крюковской площади продолжает реконструкцию.

Как сообщила начальник Управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Зеленограда Антонина Широкова, завершена реализация первого этапа реконструкции – строительство антресоли на втором этаже в зоне ресторанов и кафе. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Также продолжается реализация второго этапа – строительство пристройки к ТРЦ со стороны станции «Зеленоград-Крюково». Сегодня застройщик занимается монтажом вентиляции, слаботочных систем и отделочными работами. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Фото: медиакомпания «Зеленоград сегодня»

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/12593214.html

Управа района Матушкино города Москвы