На фудкорте ТРЦ «Иридиум» завершено строительство антресоли
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Торгово-развлекательный центр «Иридиум» на Крюковской площади продолжает реконструкцию.
Как сообщила начальник Управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Зеленограда Антонина Широкова, завершена реализация первого этапа реконструкции – строительство антресоли на втором этаже в зоне ресторанов и кафе. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Также продолжается реализация второго этапа – строительство пристройки к ТРЦ со стороны станции «Зеленоград-Крюково». Сегодня застройщик занимается монтажом вентиляции, слаботочных систем и отделочными работами. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.
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