### В домах 1 и 4 микрорайона проходит капитальный ремонт лифтов

11.02.2021

В районе Матушкино стартовали работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах. Об этом в ходе оперативного совещания в префектуре округа рассказал глава управы района Матушкино Антон Гущин.

Так, специалисты приступили к работам в грузовых лифтах в корпусах 107а и 107б (подъезды 1 и 2 в обоих домах). Завершить капитальный ремонт данного лифтового оборудования планируется к сентябрю текущего года. Подрядчиком выполнения работ выступает ООО «РБК «Стройинвест». Всего в этих корпусах планируется отремонтировать 8 лифтов.

Также капитально ремонтируются лифты в корпусах 422 и 425. В этих домах выполняются работы по 2 лифтам (всего планируется отремонтировать 4 лифта). Подрядчиком выступает «УК Дом Сервис».

Также в ближайшее время планируется приступить к капитальному ремонту лифтов в корпусах 200г и 456.

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/9708914.html

Управа района Матушкино города Москвы