### Подрядчик в рамках капитального ремонта приступил к замене лежаков горячего и холодного водоснабжения в корп.431

12.02.2021

В жилых многоквартирных домах 1, 2 и 4 микрорайонов района Матушкино продолжаются работы по капитальному ремонту. Об этом в ходе оперативного совещания в префектуре округа рассказал глава управы района Матушкино Антон Гущин.

В корпусе 431 подрядчик ООО «Эдельвейс» приступил к замене лежаков горячего и холодного водоснабжения.

Также компания продолжает работы по замене стояков отопления в подъездах (местах общего пользования) в корпусах 164, 165 и 166. До середины февраля подрядчик планирует выйти на поквартирные стояки горячего и холодного водоснабжения в корпусе 166.

В некоторых домах выполняется ремонт подъездов. Так, ГБУ «Жилищник ЗелАО» ремонтирует подъезды 1-7 в корпусе 160. А ООО «Альянс» выполняет аналогичные работы в корпусах 200а и 200г.

Подрядная организация ООО «ПСК Континент» выполняет работы по гарантийным письмам в корпусах 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439.

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/9709002.html

Управа района Матушкино города Москвы