Подрядчик в рамках капитального ремонта приступил к замене лежаков горячего и холодного водоснабжения в корп.431
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В жилых многоквартирных домах 1, 2 и 4 микрорайонов района Матушкино продолжаются работы по капитальному ремонту. Об этом в ходе оперативного совещания в префектуре округа рассказал глава управы района Матушкино Антон Гущин.
В корпусе 431 подрядчик ООО «Эдельвейс» приступил к замене лежаков горячего и холодного водоснабжения.
Также компания продолжает работы по замене стояков отопления в подъездах (местах общего пользования) в корпусах 164, 165 и 166. До середины февраля подрядчик планирует выйти на поквартирные стояки горячего и холодного водоснабжения в корпусе 166.
В некоторых домах выполняется ремонт подъездов. Так, ГБУ «Жилищник ЗелАО» ремонтирует подъезды 1-7 в корпусе 160. А ООО «Альянс» выполняет аналогичные работы в корпусах 200а и 200г.
Подрядная организация ООО «ПСК Континент» выполняет работы по гарантийным письмам в корпусах 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439.
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