Начался ремонт подъездов в корп. 164, 165 и 166
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О том как ведутся работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах 1, 2 и 4 микрорайонов района Матушкино сообщил в ходе оперативного совещания в префектуре округа исполняющий обязанности главы управы района Матушкино Рыбаков Артем Владимирович.
Корпуса 164, 165, 166. Подрядная организация ООО «Эдельвейс» приступила к ремонту подъездов в корпусах 164, 165 и 166. В ближайшее время специалисты компании планируют выйти на ремонт поквартирных стояков холодного и горячего водоснабжения, а также канализации.
Корпуса 160, 200а, 200г. ГБУ «Жилищник ЗелАО» начал ремонт 1-7 подъездов корпуса 160. Аналогичные работы ведутся в корпусах 200а и 200г – здесь капитальный ремонт проводит ООО «Альянс».
Корпус 431. Подрядная организация ООО «Эдельвейс» выполняет работы по замене лежаков холодного и горячего водоснабжения.
Подрядная организация ООО «ПСК Континент» выполняет работы по гарантийным письмам в корпусах 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439.
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