Капитальный ремонт проходит в 7 жилых домах района Матушкино
09.04.2021
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В 2021 году в Зеленограде в рамках региональной программы будет выполнен капитальный ремонт в 26 многоквартирных домах. В это число войдут те дома, в которых в связи с ограничениями некоторые виды работ не были завершены в 2020 году, и дома, в которых к работам приступили в текущем году.
В 2020 году капитальный ремонт начался в 15 корпусах округа. Среди них – 6 жилых домов в районе Матушкино: корпус 160 (подрядная организация – ГБУ «Жилищник ЗелАО»), 164, 165, 166, 200А, 200Г (коммерческие подрядные организации). Были отремонтированы фасады, магистрали холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, системы мусороудаления, электрика, противопожарная автоматика, водостоки, частично канализация. Пандемия не дала возможности начать замену квартирных стояков горячего и холодного водоснабжения, ремонт центрального отопления и подъездов. В 2021 году невыполненные работы будут закончены.
С 2021 года в капитальном ремонте находятся еще 11 корпусов в Зеленограде. Среди них –жилой дом и в нашем районе: корпус 431 (коммерческая подрядная организация).
Традиционно, в них заменят квартирные стояки горячего и холодного водоснабжения, отремонтируют систему центрального отопления, мусороудаления, водостока, канализации, противопожарной автоматики и подъезды.
В настоящее время во всех 26 домах идут работы по ремонту подъездов и систем, расположенных в местах общего пользования. С 11 апреля планируется приступить к работам в квартирах жителей – будет производиться замена стояков ГВС, ХВС, канализации. Ремонт систем центрального отопления начнется после окончания отопительного сезона.
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