Отчет главы управы района Матушкино города Москвы по итогам работы в 2019 году на заседании Совета депутатов муниципального округа Матушкино 22 января 2020 года

1.О результатах выполнения комплексной программы развития района Матушкино города Москвы в 2019 году

В рамках бюджетных средств, предусмотренных управе района Матушкино в 2019 году, была сформирована программа на общую сумму 151 млн. 158,9 тыс. рублей, в которую вошли работы:

- по благоустройству дворовых территорий;

- реализации локально-реконструктивных мероприятий;

- по ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов;

- по ремонту квартир ветеранов.

Благоустройство дворовых территорий:

В рамках средств, выделенных по статье «Стимулирование управ районов города Москвы» за счет экономии средств программы с  2018 г., выполнены работы в 2019 году  по благоустройству дворовых территорий на общую сумму  1 млн. 125 тыс. руб. (установка детского игрового комплекса на детской площадке корп. 431, устройство горки у корпуса 403) .

В рамках средств по стимулированию в 2019 году проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий корп. 424Б, 454, 424В, 457 , Юности 3,4,5 на сумму 27 млн. 211 тыс. руб. В рамках второго транша средств по стимулированию проведены мероприятия по ремонту катка корп. 403, катка у корп.247, разработки проектной документации по адресу Березовая ал.   6-9., обустройство пешеходного перехода между корп. 108 и 120 на сумму 11 млн. 167,6 тыс. руб. (итого 38 млн. 379,1 тыс руб).

Также проведены локальные работы по благоустройству территории на 6 дворовых территориях (247, 469, 165, 450, 105-106, 426-429), по реконструкции 7 контейнерных площадок,  осуществлена закупка урн и ограждающих  столбиков.

Выполнено комплексное благоустройство пешеходной зоны в 1 микрорайоне на сумму 45 млн. руб;

Осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия по 28 адресам на площади 33 350кв. м. на общую сумму 42 млн.  670 тыс. руб

Выполнено благоустройство 4 объектов образования (по адресам 448А, 222б, Березовая ал. 8А, корп. 115) на общую сумму 11 млн. 384,8 тыс. руб.

Ремонт многоквартирных домов:

За счет средств социально-экономического развития района выполнены работы по ремонту 2 млн. 756 тыс руб:

- замена поквартирного стояка канализации корпуса 148;

- 5 квартир ветерана Великой Отечественной войны.

- корп.108 – ремонт кровли и козырьков балконов.

Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок:

Содержание и уборку дворовых территорий осуществляет ГБУ «Жилищник района Крюково».

В уборке территории района Матушкино задействована механизированная техника.

За зимний период 2019 года вывезено и утилизировано 6850 куб.м. снега.

Вывоз мусора с контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «МСК-НТ» согласно заключенному государственному контракту.

Мусор с контейнерных площадок вывозится в ежедневном режиме, а бункерные площадки обслуживаются в соответствии с графиком вывоза мусора (1 раз в 2-3 дня).

Установка опор наружного освещения:

Работы по установке дополнительных уличных опор наружного освещения проводит Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В 2019 году на территории района выполнены работы по 10-ти адресам: корп. 431, 421А-425А, 457, 440, 436, 433, Березовая аллея, 1,2, 6-6а. зона отдыха Быково болото, корп. 164, 158, пешеходная дорожка от корп. 200А до остановки «1 торговый центр», корп. 162.

Общее количество установленных опор 67 штук.

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения:

В 2019 году на территории района Матушкино к эксплуатации в зимний период 2019-2020гг. подготовлено:

- 114 МКД;

- 45 объектов нежилого фонда;

- 28 объектов социального назначения.

Данные работы проводились с мая по август 2018 года.

Управой района Матушкино был подготовлен соответствующий план-график подготовки жилищного фонда в вышеуказанный период к эксплуатации, который согласован с ОАО «МОЭК», Жилищной Инспекцией по Зеленоградскому АО. Управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Матушкино» в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» в установленные сроки подготовлены к осенне-зимней эксплуатации 2019-2020 г.г. 100% МКД, что подтверждается наличием паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, актами об исправности автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов, инженерного оборудования зданий, актами технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования. Все документы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг подготовлены соответствующим образом и утверждены Жилищной Инспекцией по Зеленоградскому АО.

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания общедомового оборудования:

Управой района Матушкино совместно с управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Крюково» на регулярной основе проводятся проверки общего имущества, на предмет выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. По результатам данных проверок все выявленные замечания устраняются в установленные сроки.

Кроме того, управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Крюково» проводятся проверки в жилом секторе района, в домах повышенной этажности работоспособности систем дымоудаления и противопожарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода с последующим устранением неисправностей и доукомплектованием, в случае отсутствия соответствующего оборудования;

- инструктажи работников диспетчерских служб по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в указанный период, по своевременному реагированию и организации работы по ликвидации последствий;

- непрерывный контроль за состоянием пожарной безопасности жилого сектора, объектов жизнеобеспечения, закрытием и опечатыванием чердаков и подвалов, недопущения нахождения в них посторонних лиц;

- обследование прилегающих к жилому сектору территорий, контейнерных площадок (своевременность вывоза мусора подрядными организациями), поиск и удаление бесхозного автотранспорта;

- разъяснительная работа по сохранению бдительности населения с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и соблюдения требований пожарной безопасности и размещение в подъездах жилых домов на информационных стендах агитационных листовок, в том числе по правилам парковки личного автотранспорта в жилом секторе;

- очистка лестничных маршей, лифтовых холлов, эвакуационных путей от мусора, мебели горючих материалов и т.п. в жилых домах;

- работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений и дворовых территорий:

Еженедельно осуществляется мониторинг систем жизнеобеспечения жилого фонда района, а так же состояния дворовых территорий. В управляющей компании создан запас необходимых материальных средств для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, а так же поддержания дворовых территорий в соответствующем техническом и санитарном состоянии.

Сотрудниками управы района и ГБУ «Жилищник района Крюково» еженедельно проводятся проверки по закрытию и опломбированию чердачных, подвальных и служебных помещений, аварийных выходов, пустующих вахтенных постов, придомовой территории на наличие посторонних предметов и бесхозного автотранспорта, припаркованного возле жилых домов.

Кроме того, вопрос по контролю за состоянием подвалов, чердаков и подъездов многоквартирных домов обсуждается на КЧС в управе района Матушкино, по результатам обсуждения формируются планы соответствующих проверок.

Работа по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных средств.

За 2019 год выявлено 61 автомобилей, попадающих под категорию БРТС. Из них: 10 единиц перемещено на специализированную стоянку; 26 автомобилей приведено в надлежащий вид владельцами и перемещено силами владельцев с территории, 25 комиссией не признано как БРТС.

В суд подано 5 исковых заявлений на признание ТС бесхозяйными с целью последующей передачи их в собственность города Москвы для дальнейшей утилизации, из них 2 иска удовлетворено.

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах:

В 2019 году управой района Матушкино организовано проведение общих собраний с собственниками многоквартирных домов по вопросам проведения капитального ремонта, в том числе:

-по вопросу проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 6 домах

-по вопросу проведения работ по капитальному ремонту фасада здания в 7 домах

-по вопросу проведения работ по ремонту подъездов, направленных на приведение их в надлежащее состояние в 5 домах.

Праздничное оформление, вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.09.2007 года № 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий» на фасадах жилых и нежилых зданий, организаций расположенных на территории района Матушкино проводится монтаж и демонтаж Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы.

Управа района координирует работы по размещению Государственных флагов Российской Федерации, флагов города Москвы и копий Знамени Победы на фасадах 16-ти зданий предприятий потребительского рынка и услуг.

Управа района осуществляет мониторинг праздничного и тематического оформления территории предприятий потребительского рынка и услуг на соответствие концепциям, рекомендованным Департаментом СМИ и рекламы города Москвы.

2. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов:

Управой района организована работа по пресечению самовольного строительства и демонтажу незаконно возведенных 10-ти пристроек по адресам: у корп.438;  пл.Юности, д.2; 2-й Западный проезд, д.6; Северная промзона; ул. Конструктора Гуськова, д.8, стр.5,7; 4-й Западный проезд, д.8, у стр.5; 1-й Западный проезд; 1-й Западный проезд, д.7, стр.3; у корп.426А

3. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади

Управой района Матушкино совместно с управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Крюково» еженедельно проводятся регулярные проверки жилищного фонда, по результатам которых в 2019 году освободившейся жилой площади и самовольно занятой жилой площади не выявлено.

4. В социальной области:

Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир инвалидов-колясочников:

На территории района Матушкино проживает  265  ветеранов, из них:

3  - инвалида ВОВ;

27 - участников ВОВ;

4- жителя Блокадного Ленинграда

24 – несовершеннолетних узников фашистских лагерей

207 – тружеников тыла;

На основании Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                «О ветеранах», а также в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по итогам 36-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 17.03.2015 и  заместителя Мэра Москвы П.П. Бирюкова                     № 18-10-760/6 от 28.12.2017 г. по проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющих оснований для обеспечения жильем,  в 2019 году на ремонтные работы в квартирах ветеранов ВОВ управе района Матушкино выделено                 600 000,00 руб.

По итогам проведения конкурсных процедур в 6-ти квартирах ветеранов ВОВ  планировалось провести  ремонтные работы на общую сумму 525 000 рублей.

Фактически ремонтные работы выполнены на общую сумму 468 614,12 рублей в 5-ти квартирах ветеранов ВОВ, расположенных по адресам: корп.405, корп.431, корп. 166, корп. 405, корп.128

В корп.165 ремонтные работы не выполнены по причине отказа ветерана по состоянию здоровья.

Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

В 2018 году не проводился;

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе в натуральном выражении:

В 2019 году  проведено 231 заседание Комиссии по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Матушкино.

Адресная помощь, в том числе материальная (денежная), товары первой необходимости и горячее питания,  оказана  3 695 чел. на сумму                           17 612 785 руб. из расчета 4 767 рублей на 1 человека.

За счет спонсорской помощи:

- парикмахерские услуги льготным категориям граждан предоставлены салонами красоты, «Альбина» (корп.418), магазин «Хороший» (пл. Юности)  240 жителям на сумму  120 000 руб.

- продуктовые наборы предоставлены многодетным семьям                       ООО «Зелпродинвест» в количестве 20 шт.

- Индивидуальным предпринимателем ИП «Окунь» в рамках празднования Дня знаний 10-ти первоклассникам из многодетных семей предоставлены канцелярские наборы и школьные принадлежности.

- к 78-й годовщине битвы под Москвой ветеранам ВОВ  Индивидуальным предпринимателем ИП «Рогачёв»                            выделено 15 талонов на бесплатный ремонт обуви.

Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2019 году управой района организовано проведение мероприятий  по обеспечению доступности 6-ти объектов торговли и услуг для граждан с ограниченными возможностями.

Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков:

В летний период 2019 года на территории района Матушкино для детей, оставшихся в городе с участием ГБУ «Заря» было проведено  более 40 культурно-досуговых, праздничных, спортивных мероприятий.

На базе ГБУ «Заря» сформированы трудовые бригады из 15 человек по уборке акваторий прудов Зеленограда. По будням работал «Клуб свободного посещения».

Работу с детьми и молодежью проводили: Региональная общественная организация инвалидов «Алые паруса», Негосударственное коммерческое объединение «Фонд развития творчества и трудовых навыков молодежи», Военно-патриотическое объединение «Юный Панфиловец» на базе Политехнического колледжа № 50, Общероссийская общественная организация «Федерация авиамодельного спорта России».

В ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" (корп.126) осуществлял работу детский лагерь дневного пребывания.

Проведение экскурсий для льготных категорий граждан;

За истекший период для учащихся школ № 1353, 842 и детского отделения ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» и льготных категорий граждан проведены экскурсии «Связь поколений» в музейном объединении «Матушкино» в корп.161.

Для активных жителей управой района проведены экскурсии в                                   г. Павловский Посад, музей-усадьбу М.М. Пришвина, по Храмам Москвы, в Ростов Великий и усадьбу Абрамцево.

Всего охвачено 250 человек.

Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей;

В течение 2019 года на территории района Матушкино проведены мероприятия, посвященные 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне                  1941-1945 гг. и 78-й годовщине Битвы под Москвой.

В рамках празднования юбилейных дат и сводного Плана мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства, в учреждениях социальной сферы, учреждениях образования и культуры проведены торжественные мероприятия, творческие конкурсы, выставки работ декоративно-прикладного творчества. В период с января 2019 по декабрь 2019 года в районе Матушкино проведено более 230 мероприятий, в которых приняло участие 11 000 человек.

В рамках проекта «Московское долголетие» в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»  на постоянной основе проводятся конкурсы среди жителей старшего поколения по декоративно-прикладному, изобразительному и танцевальному творчеству.

21 февраля на базе Политехнического колледжа № 50 проведен конкурс «Зеленоградский Супер-дедушка», который является важной частью социально-культурной реабилитацией ветеранов войны, труда, инвалидов и лиц старшего поколения. В номинации «Самый спортивный дедушка» победителем стал житель района Матушкино Левицкий Александр Сергеевич.

22 февраля в ГБУ «Заря» ко Дню защитника Отечества и 30-й годовщине вывода войск из Афганистана проведена праздничная программа «Присяге воинской верны»

5 марта в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» проведен ежегодный конкурс «Королева блинов», посвященный празднованию «Широкой Масленицы». Представители управы района приняли участие в работе жюри.

25 апреля на базе школы № 1353 (Березовая аллея 7А) состоялся отборочный тур фестиваля художественного творчества ветеранов, учащихся общеобразовательных учреждений  и других молодежных творческих объединений города Зеленограда под девизом «Победа в сердцах поколений», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В фестивале приняли участие творческие коллективы школ № 1353, 618, 842, Детской художественной школы «Фуэте», ГБУ «Заря».

18 мая в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех» на стадионе "Ангстрем" проведены финальные соревнования по лёгкой атлетике (кросс). В общекомандном зачете управа Матушкино заняла 3 место.

10 июля в ГБУ «Заря» совместно с Администрацией муниципального округа Матушкино для детей, подростков и молодежи проведен круглый стол по профессиональному самоопределению «Моя профессия».

17 августа на спортивной площадке Быково болото управой района Матушкино, совместно с Муниципальным округом Матушкино,                                ГБУ "Заря" и Федерацией авиамодельного спорта г. Зеленограда для детей и жителей района проведен фестиваль радиоуправляемых моделей.

7 сентября  в Парке 40-летия Победы работала тематическая площадка района Матушкино «Город мастеров».

В работе площадки приняли участие 3 НКО и более 4000 человек.

31 октября ветераны ВОВ и члены молодежной палаты приняли участие в форуме «Великая Победа и общественная дипломатия в современных условиях» в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына

1 ноября на территории района проведена Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", посвященная Дню народного единства, в котором приняли участие жители разных возрастных категорий. Всего 50 чел.

20 ноября в КЦ «Зеленоград»  в рамках празднования 78-й годовщины битвы под Москвой учащиеся образовательных учреждений Матушкино № 842, 618,1353, ПК № 50 и ветеранские организации приняли участие в фестивале детских и юношеских военно-патриотических объединений «РУБЕЖ».

27 ноября ветераны, школьники  и учащиеся ПК № 50 приняли участие в  окружном фестивале, посвященном 75-й годовщине Победы в ВОВ под девизом «Память в сердцах поколений» в КЦ «Зеленоград».

1 декабря на территории Лесопарковой зоны 1-го микрорайона состоялся традиционный, зеленоградский 20-й «БИМ» - марафон, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

20 декабря общественные советники района Матушкино приняли участие в Городском конкурсе «Советник года 2019».

Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений совета ветеранов:

В рамках Соглашения о взаимодействии управы района Матушкино                г. Москвы и общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Матушкино по защите прав и интересов, улучшению благосостояния ветеранов, активизации работы по патриотическому воспитанию молодежи в  2019 году управой района Матушкино проведен ремонт 5-ти помещений Совета ветеранов и обществ инвалидов района Матушкино (корп.107Б, 250, 410, 441, 414) на сумму 1 552 347 рублей.

В соответствии с Государственными программами города Москвы "Социальная поддержка жителей Москвы на 2019 годы", "Реабилитация инвалидов», включая раздел "Приспособление среды для маломобильных жителей района" и Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов Зеленограда" в районе Матушкино установлено 3 подъемные платформы в корп. 160 (п.1), 107Б (п.2), 239 (п.1) и 11 откидных пандусов.

Совместно с ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», Советом ветеранов района Матушкино, обществом инвалидов управой района проведена работа по поздравлению ветеранов  с памятными, юбилейными и личными датами.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации подарки  и цветы 90 и 95-летним юбилярам вручены 70 ветеранам.

В течение 2019 года на территории района Матушкино проведено 230 праздничных, социально-значимых, благотворительных мероприятий на общую сумму  1млн. 635 тыс. рублей и 8 мемориально-патронатных акций по благоустройству захоронений защитников Отечества, памятников видным государственным деятелям, военачальникам, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню города, 78-й годовщине битвы под Москвой и Дню Героев Отечества на территории района Матушкино города Москвы.

В рамках данных акций управой района совместно с волонтерским движением   «КультВолонтер» (культурный центр «Зеленоград»), ПК № 50, ГБУ  ТЦСО «Зеленоградский», учащимися школы № 842, Советом ветеранов района приведены в порядок 80 могил участников ВОВ, захороненных на городском кладбище, 7 мемориальных комплексов и  памятных мест, расположенных на территории района Матушкино.

5. Деятельность ГБУ «Заря» в 2019 году

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Заря» — это организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением района Матушкино.

На основании распоряжения Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы «О переименовании и утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Заря» от 30.04.2013 года № 186-рп муниципальное бюджетное учреждение «Заря» было переименовано в государственное.

В связи с этим была утверждена и зарегистрирована новая редакция устава учреждения. В ведение ГБУ передали функции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением района Матушкино.

Финансирование ГБУ «Заря» производится путем предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания.

Деятельность учреждения осуществляется на основе выполнения утвержденного Префектурой ЗелАО Государственного задания по двум основным программам: «Культура Москвы» и «Спорт Москвы».

В 2019 году перед ГБУ "Заря" были поставлены задачи по организации деятельности 8 творческих коллективов (клубных объединений и кружков), в которых могут заниматься 170 чел,  и 11 спортивных секций для 285 человек.

За этот год  учреждением было проведено 22 массовых мероприятия досуговой направленности и 20 спортивных мероприятий, участниками которых стали дети и жители района Матушкино.

В течение года в объединениях  ГБУ «Заря» было проведено около 180 досуговых мероприятий, приуроченных к памятным датам и традиционным праздникам: Новому году и Рождеству, Дню старшего поколения, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню защиты детей, Дню города  и другим, а также 228 спортивных мероприятий для 5760 жителей  района Матушкино.

Ежеквартально воспитанники клубных объединений и спортивных секций учреждения принимали активное участие в мемориально-патронатных акциях по уходу за памятниками и захоронениями участников Великой Отечественной войны и обороны Москвы.

Вместе с руководителями объединений ребята наводили порядок возле памятных знаков г. Зеленограда – «Рубеж-41» и командно-наблюдательного пункта 354 стрелковой дивизии, расположенного в лесопарковой зоне между 1 и 5 микрорайонами.

В музее Матушкино, в преддверии памятных дат, ежемесячно проводились экскурсии и встречи со старожилами деревень  Матушкино и Савелки.

Также на протяжении года в ГБУ «Заря»  организовывались тематические выставки: «Православная книга»;  новогодняя выставка елочных игрушек; выставка «Чем заняться летом?»,  выставка ко Дню космонавтики; «Войны священные страницы» - книжная выставка ко Дню Победы; выставка «В мире кукол», приуроченная ко Дню защиты детей; фотовыставка ко Дню города;  выставки рисунков и работ воспитанников изостудии Маковка и арт-студии «Мастерская чудес».

В 2019 г. ГБУ «Заря» Управа Матушкино заняла 3 место по итогам Окружной комплексной Спартакиады среди жителей Зеленоградского административного округа города Москвы «Кубок префекта 2019».

Одним из направлений работы ГБУ «Заря» является работа с подростками. Для ребят, посещающих молодежный клуб «Вектор», а также несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в КДН и ЗП района Матушкино, в учреждении регулярно проводятся тренинговые занятия, профилактические беседы, лекции, интересные встречи со специалистами медицинских учреждений, образования, отдела внутренних дел и линейного отдела железнодорожной полиции г. Москвы. Подростки являются активными участниками, организаторами и помощниками массовых мероприятий, проводимых ГБУ «Заря».

Для качественного выполнения поставленных задач руководство и сотрудники ГБУ «Заря» не только поддерживают уже сложившиеся направления деятельности, но и открывают новые клубные объединения, мастерские, творческие студии, спортивные секции для людей разного возраста, пола, статуса.

ГБУ «Заря» является одной из площадок реализации городского межведомственного социального проекта «Московское долголетие». Для людей старшего поколения с сентября 2019 г. в учреждении открыты такие направления как: художественно-прикладное творчество (театр), фитнес, ОФП (цигун), гимнастика (йога), танцы, рисование, пение, игры (шахматы, шашки).

Данные 8 активностей помогают  участникам проекта раскрыть свои творческие способности, развить вокальные данные, открыть актерский талант, дают прекрасную возможность обучиться восточным танцам, расслабиться и снять накопившееся эмоциональное напряжение на занятиях йогой, стать настоящими шахматными стратегами, познать мудрость китайской гимнастики Цигун и поддерживать себя в отличной спортивной форме, благодаря фитнесу.

Отличительной особенностью учреждения на сегодня является многогранность его работы. Каждому обратившемуся к нам жителю района Матушкино мы помогаем найти занятие по душе - подбираем секцию, мастерскую, клубное объединение, в котором человек сможет реализоваться, раскрыть свои таланты, расширить возможности.

Учреждение смело можно назвать центром семейного досуга, поскольку в клубных объединениях занимаются целые семьи.

ГБУ «Заря» активно занимается развитием платных услуг. Для жителей города открыт набор в следующих студиях и секциях:

- Танцевальная студия «Грация»

- Студия латино-американских танцев «Карнавал»

- Студия «Восточные танцы»

- Спортивные секции «САМБО» и «Игровое САМБО»

- Секция «Шахматы».

5) Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли.

Управой района осуществляется мониторинг соблюдения условий действующих договоров на размещение 10-ти нестационарных торговых объектов. Результаты мониторинга размещаются в ЕГАС СИОПР (Единая Городская Автоматизированная Система Информационного Обеспечения и Аналитики Потребительского Рынка).

В ходе мониторинга территории района протоколы за осуществление торговли вне отведенных для этого мест с наложением штрафных санкций не составлялись.

6. Участие в проведении месячников, субботников

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы и распоряжением префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы на территории района проводятся общегородские месячники благоустройства и субботники.

Управа района Матушкино проводит инвентаризацию территорий по выявлению недостатков и разрабатывает программу мер по их устранению. Работы по уборке и благоустройству территории района в период проводимых субботников проводятся с привлечением коллективов подведомственных предприятий и организаций, расположенных на территории района, а также активных жителей района. Во время проведения месячников благоустройства территории и общегородских субботников в апреле и октябре 2019 года управой района организовано проведение комплекса работ по приведению в порядок территории объектов торговли и услуг района Матушкино, в том числе ремонту и покраске 12-ти контейнерных площадок, 26 малых архитектурных форм, ремонту 4-х входных групп предприятий.

Активное участие в субботниках традиционно приняли объекты гаражно-стояночного хозяйства (7 объектов), силами которых выполнены работы по ремонту и покраске помещений для охраны, ворот, шлагбаумов, контейнеров для сбора ТБО, емкостей для отработанных ГСМ, уборке территории.

7. Организация деятельности ОПОП

В 2019 году управой района Матушкино осуществлялось материально-техническое обеспечения деятельности ОПОП.

8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в районе проводилась в соответствии с согласованным с окружным Управлением МЧС Планом основных мероприятий управы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

В целях реализации полномочий в данном направлении в истекший период 2019 года управой проведено 5 заседаний КЧС и ПБ.

В соответствии с Планом основных мероприятий района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

- 18 апреля 2019 года проведена штабная тренировка по теме «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера».

- 25 апреля 2019 года проведено командно-штабная тренировка с органами управления и силами Зеленоградского окружного территориального звена МГСЧС;

- 23 мая 2019 года проведена штабная тренировка по теме «Перевод органов управления гражданской обороны района с мирного на военное время и управление мероприятиями гражданской обороны».

- с 10 по 12 октября 2019 года проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Палана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации».

- 11 декабря 2019 года проведена районная тренировка с участием сотрудников главного Управления МЧС России по Зел АО по отработке действий ОИВ  в случае ДТП  районного масштаба.

Учебные цели всех вышеуказанных штабных тренировок достигнуты.

В текущем году на территории района Матушкино чрезвычайных ситуаций не произошло.

За прошедший период 2019 года зарегистрировано 50 пожаров, на которых погиб 1, спасено 7 человек, пострадавших нет. За аналогичный период прошлого года произошло 85 пожаров, погиб 1, пострадал 1, спасено 2 человека.

В сравнении с предыдущем годом произошло уменьшение количества пожаров на 35 соответственно на 41%.

Регламенты реагирования соблюдались. Слаженность действий и организация взаимодействия сил и средств МГСЧС, работа ДДС района оцениваются «хорошо».

Органом повседневного управления районного звена МГСЧС и взаимодействия с окружными службами является ДДС района, созданная в соответствии с распоряжением управы от 31.03.2011 № 40-РУ.

В состав ДДС района Матушкино входят дежурная диспетчерская служба управы и 3 объединённые диспетчерские службы микрорайонов ОДС - 1 (корп. 158), ОДС - 2 (корп. 233), ОДС - 4 (корп. 409).

На баланс инженерной службы района Матушкино принято 3 сирены с электронным оборудованием и оконечными устройствами, находящимися на крышах жилых домов: корп.153, корп.402, корп.440. Все оборудование технически исправно и готово к применению по назначению.

Работа ДДС осуществляется круглосуточно. Оперативность оповещения обеспечивается автоматизированной системой оповещения, установленной на рабочем месте инспектора-дежурного управы. Персонал ОДС прошел обучение в УМЦ ГОЧС ЗелАО и готов к исполнению должностных обязанностей.

Тренировки с аварийными бригадами подрядных организаций проводятся.

Силы и средства районного звена МГСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готовы.

9. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам

Совместно с руководителями ГБУ «Жилищник района Крюково» по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией № 26 в районе для осужденных к обязательным работам (уборка снега в зимний период, работы по благоустройству и уборке территорий, погрузочно-разгрузочные работы, покос травы в летний период) для отбывания наказания определен ГБУ «Жилищник района Крюково».

10. Проверки жилого фонда района Матушкино по выявлению фактов сдачи жилых помещений в аренду без оформления договора и уплаты налогов

В соответствии с утвержденным графиком проверок использования жилых помещений многоквартирных домов на предмет соблюдения действующего миграционного и налогового законодательства управой района Матушкино в 2019 году проведено 50 комиссионных обследований, по результатам которых составлено и передано в отдел МВД России по районам Матушкино и Савелки для проведения дополнительных проверочных мероприятий 105 актов обследований.

11. Координационный совет управы района Матушкино и муниципального округа Матушкино

На заседании Координационного совета 18.01.2019 принято решение о проведении заседаний Совета не менее 1 раза в месяц.

В течение 2019 года Координационный совет работал в соответствии с Планом заседаний Совета, утвержденным решением Координационного Совета от 18.01.2018 г. № 2.

В 2019 году проведено 12 заседаний Координационного Совета, рассмотрено 13 вопросов:

1.Об итогах работы Координационного совета управы района и Муниципального округа Матушкино в 2018 году;

2.О плане работы Координационного совета на 2019 год.

3. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы в 2018 году.

4. О координации действий по проведению мероприятий по призыву граждан на военную службу в ВС РФ в весенний период 2019 года.

5. О взаимодействии управы района и муниципального округа Матушкино в подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 78-летия битвы под Москвой.

6. О подготовке районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в III квартале 2019 года.

7. О ходе проведения капитального ремонта в МКД на территории муниципального округа Матушкино.

8. О подготовке районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в IV квартале 2019 года.

9. О ходе выполнения и  участия депутатов Совета депутатов муниципального округа Матушкино в работе по выполнению требований постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г. №  849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»

10. О координации действий по проведению мероприятий по призыву граждан на военную службу в ВС РФ в осенний период 2019 года.

11. О ходе выполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координации совместной работы по благоустройству территории в 2019 году.

12. О ходе призыва граждан на военную службу в ВС РФ в осенний период 2019 года.

13. О подготовке районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в I квартале 2020 года.

В ходе работы Координационного совета выработано тесное взаимодействие в работе управы и муниципального округа: в реализации Плана мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, в подготовке и проведении праздничных и социально-значимых мероприятий на территории района Матушкино: Дня города, Зимнего Бим – марафона, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в реализации программных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при проведении призывных кампаний, совместных культурно-массовых мероприятий: по чествованию ветеранов ВОВ в связи с 74-летием Победы и 78-летием битвы под Москвой.

Информация о Координационном совете размещена на официальном сайте управы района.

12. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы за 2019 год:

Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков.

По состоянию на 01.09.2019 на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы находились:

- 18 подростков, из них: 17 человек в возрастной категории 14-17 лет, 1 человек в возрастной категории 13 лет.

- 12 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают 20 детей. Из них: 6 человек в возрасте 14-17 лет, 8 человек в возрасте 7-13 лет, 6 человек в возрасте 1-6 лет.

Вопрос организации занятости несовершеннолетних в летний период 2019 рассмотрен 19.04.2019 на координационном совещание, организованном комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы для представителей органов и учреждений системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Матушкино.

С целью организации трудовой занятости несовершеннолетних проработаны вопросы:

-  совместно с ГУП «Мосводосток» по организации в августе 2019 года трудовой бригады на базе ГБУ «Заря» на 20 человек несовершеннолетних в возрасте от 14 лет, время работы 4 часа в день;

- совместно с ГБУ «Жилищник района Матушкино» по организации 2 рабочих мест  для несовершеннолетних в июле и августе 2019 года, время работы 7 часов в день.

Из состоящих на учёте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы на 01.09.2019:

- выезжали на отдых с родителями/иными родственниками 6 человек в различные регионы Российской Федерации (5), республику Азербайджан (1);

- в трудовой бригаде ГУП «Мосводосток» работало 5 человек;

- трудоустроились самостоятельно 4 человека;

- находились по месту жительства 3 человека, все поставлены на учёт в августе 2019 года.

Из несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, состоящих на учёте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы,  по состоянию на 01.09.2019 в летний период 2019 года:

- трудоустроены 3 человека, в том числе в ГУП «Мосводосток» - 2, трудоустроился самостоятельно - 1;

- посещали городской лагерь «Московская смена» 1 человек;

- отдыхали на даче (с родителями, родственниками) 2 человека;

- посещали дошкольные учреждения по месту жительства 4 человека.

- находились по месту жительства 10 человек, из них 3 посещали Клуб свободного посещения ГБУ «Заря».

Работа управы района с советом депутатов муниципального округа.

Депутат совета депутатов муниципального округа Садовников С.В. является членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы, участвует в заседаниях комиссии. Также принял участие в проведении проверки воспитательно-профилактической работы ГБОУ «Школа № 1353» 28.11.2019.

13. Призывная кампания 2019 года

В 2019 году все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы призывной комиссией района Матушкино выполнены  в полном объеме. Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено на 100%. Весной 2019 года призвано 25 человек, в осенний призыв 24 человека.

Было проведено 9 заседаний рабочей группы с представителями военного комиссариата, представителями ОПОП, аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино по вопросам организации и проведения призыва на военную службу.

Информация о ходе призывной кампании своевременно размещалась на официальном сайте управы района Матушкино.

14. Информирование населения

В управе района Матушкино действуют официальный сайт управы http://matushkino.mos.ru и сайт электронной газеты «Вести Матушкино» с доменным именем vesti-matushkino.ru, где в ежедневном режиме публикуются новости, посвященные событиям районного масштаба и новости Москвы.

В 2019 году проведено 7 встреч главы управы с населением, где приняло участие 253 жителей района, и было задано 100 вопросов, из которых 40 поставлены на контроль.

Информация о предстоящих встречах размещалась на информационных стендах района, на подъездах жилых домов, на официальной сайте управы, на сайте электронной газеты «Вести Матушкино.

На встречах главы управы присутствовали представители управляющих компаний, Советы ветеранов, Общества инвалидов, ТЦСО «Зеленоградский», ОПОП района, ОВД по районам Матушкино и Савелки, участковые уполномоченные района, МЧС, Росгвардии, Дирекции Центра организации дорожного движения, Росреестра, начальник-главный государственный ветеринарный врач Зеленоградского АО города Москвы, глава и депутаты муниципального Собрания,

В 2019 году состоялось 24 прямых радиоэфиров главы управы района и руководителей района Матушкино города Москвы.

15. Общественные советники

В районе Матушкино работают 130 общественных советников в 114 корпусах. На 1 Советника в среднем приходится 200 квартир. Среди общественных советников старшие по дому, подъезду и просто инициативные жители, готовые совместно с районными властями работать над улучшением жизни района.

В 2019 году общественные советники активно принимали участие в районных коммуникациях. На постоянной основе ими проводилась работа по выявлению проблемных вопросов, интересующих жителей.

Общественные советники проводили большую информационную и разъяснительную работу среди жителей о городских программах, портале города  «Активный гражданин». Весной 2019 года советники проводили опрос жителей района по вопросу проведения работ в рамках городской программы «Мой район», а также приняли участие в форсайт-сессии окружного этапа Форума «Мой район».

В домах, где проходит капитальный ремонт, советники находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками управы и подрядными организациями, вносят предложения и осуществляют контроль за ходом работ.

Кроме этого, общественные советники являлись участниками районных и окружных культурно-массовых мероприятий.

В целом, подобран работоспособный коллектив единомышленников по выполнению задач в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной среды проживания, повышения качества взаимодействия органов исполнительной власти города с населением.

16. Активный гражданин

Вопросы на «Активный гражданин» подаются в установленном порядке и на регулярной основе.

В 2019 году прошли голосование (вопросы выносились централизовано) по 849-ПП, в которых жителями было выбрано:

- благоустройство спортивной площадки по адресу: площадь Юности,д.3,4, 5, что было успешно реализовано в 2019 году;

17. Молодежная палата

Молодежная палата района Матушкино была образована в 2015 году.

Численность основного состава Молодежной палаты района 10 человек, что соответствует количеству депутатов муниципального округа.

В 2019 проведено 10 заседаний; на постоянной основе организовано сетевое общение, ведение блогов, работа в социальных сетях, информирование жителей района с помощью интернет ресурсов.

Члены молодежной палаты принимают активное участие:

- в проведении торжественных церемоний возложений к памятным местам и мемориально-патронатным акциям по благоустройству захоронений защитников Отечества;

- во встречах префекта и главы управы с населением;

- в спортивно – массовых мероприятиях, ориентированных на здоровый образ жизни;

- в субботниках и в организации акций, направленных на улучшение экологической обстановки

4. Взаимодействуют:

- с ветеранами района;

- с общественными советниками;

- с управой района;

- с окружными структурами, в том числе ОМВД и МЧС.

В 2019 году молодежь приняла участие:

- в донорской акции «Я спасаю жизнь»;

- в добровольном шествии 1 и 9 мая;

- в ежегодной акции по раздаче георгиевский лент;

- в благотворительном проекте «Я добро», чтобы  обратить внимание людей на важную проблему усыновления подростков;

- в Парламентском квесте «Москва – столица моего сердца»;

- в форсайт-сессии Окружного этапа «Мой район», где рассматривались вопросы улучшения качества и комфорта проживания и урбан-форуме «Мой район»;

- в выборной кампании в Московскую городскую Думу (обходили жилые дома, работали в штабах по обзвону избирателей);

- в публичных слушаниях по проекту городского бюджета на 2020-2022 годы;

- в XI Съезде молодых парламентариев города Москвы «Вселенная возможностей».

18. Работа с обращениями граждан

Работа с обращениями граждан в управе района Матушкино города Москвы ведётся в соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регламентами Правительства Москвы.

За 12 месяцев 2019 года на рассмотрение в управу района поступило 1582 обращений граждан (в 2018 г. – 1806 обращения, уменьшение составило 12%).

В обращениях отразилось 1983 вопросов, которые распределились по 34 тематикам (в 2018 г. – 2095 вопросов, уменьшение на 5%).

Жители района традиционно активнее обращались по двум основным вопросам: благоустройство территорий и содержание и жилищно-коммунальное хозяйство. Количество этих вопросов составляет 80% (1594) от общего количества (1983) вопросов в обращениях.

По состоянию на 31.12.2019 г. рассмотрено 1632 вопроса, из них: решено положительно – 866 вопросов, разъяснения даны по 766 вопросам, на контроле находится 351 вопрос.

В управе района Матушкино города Москвы в соответствии с утвержденным графиком ведется приём населения.

В 2019 году проведено 37 приёмов населения, на которых было принято 
59 человек. На приёме поступило 114 вопросов по 8 основным тематикам. 
В их числе по вопросам благоустройства – 35;  по вопросам ЖКХ – 71; по другим вопросам – 8.

На портал «Наш город» в 2019 году, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года,  число поступивших обращений увеличилось на 12% 
и составило 3047 обращений (в 2018г. – 2723 обращений).

Количество сообщений, поступивших в 2019 году в рубрику электронной газеты Зеленоградского административного округа города Москвы ZELAO.RU «Ваш вопрос к власти» от жителей, проживающих на территории района Матушкино города Москвы, составило – 630 сообщений. В их числе: по вопросам благоустройства – 343; по вопросам ЖКХ – 206; по вопросам торговли – 8; по другим вопросам – 73 сообщения. По сравнению с прошедшим годом увеличение составило 18%.